УТВЕРЖДЕНА

Приказом Отдела образования

Администрации муниципального

образования «Кардымовский район»

Смоленской области

от «29» ноября 2012 г. № 211

ВЕДОМСТВЕННАЯ целевая программа

«Укрепление материально-технической базы, содержание и ремонт образовательных учреждений муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» на 2013 год

п. Кардымово

2012

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

| Наименование субъекта бюджетного планирования Смоленской области | Отдел образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |
| --- | --- |
| Наименование ведомственной целевой программы | Ведомственная целевая программа «Укрепление материально-технической базы, содержание и ремонт образовательных учреждений муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» на 2013 год (далее – ведомственная целевая программа) |
| Реквизиты приказа субъекта бюджетного планирования Смоленской области об утверждении ведомственной целевой программы | Приказ Отдела образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от «29» ноября 2012 г. № 211 |
| Цель ведомственной целевой программы | Улучшение материально-технической базы образовательных учреждений. |
| Задачи, показатели задач ведомственной целевой программы | Задачи ведомственной целевой программы: 1. Ремонт ограждающих конструкций зданий; 2. Ревизия и ремонт наружных и внутренних инженерных систем; 3. Улучшение технической базы учреждений образования; Показатели задач: 1. Доля муниципальных образовательных учреждений, прошедших комплексный капитальный ремонт. 2. Доля муниципальных образовательных учреждений, прошедших ежегодный текущий ремонт. 3. Доля муниципальных образовательных учреждений, оснащенных современным технологическим оборудованием. 4. Доля муниципальных образовательных учреждений, оснащенных современными энергосберегающими системами |
| Характеристика программных мероприятий | Ведомственная целевая программа содержит мероприятия, направленные на приведение технического состояния объектов образования в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарным и противопожарным нормам. |
| Сроки реализации ведомственной целевой программы | 2013г. |
| Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы | Программа финансируется за счет средств районного бюджета - 0 тыс. рублей. |
| Адрес размещения ведомственной целевой программы в сети «Интернет» | roo.kardymovo.ru |

Раздел 1. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы.

- На 01 января 2013 года в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области функционирует 16 муниципальных образовательных учреждения, содержание которых относится к полномочиям органов местного самоуправления.

Поддержание и развитие материально-технической базы образовательных учреждений является одним из основных условий успешного осуществления учебного процесса. На подготовку образовательных учреждений района в 2012 году выделено:

1. Из средств областного бюджета:1 905 829 р. на капитальный ремонт,  475 975р. на текущий ремонт.

2. Из средств районного бюджета: 100 308р. на капитальный ремонт, 25 052р. на текущий ремонт.

3. Из средств депутатов Смоленской областной Думы (Беркс Павел Михайлович, Максименко Евгений Иванович) - 327 тыс. рублей.

В 2012 году доля детей, для которых организован централизованный подвоз, от общей численности детей, подлежащих подвозу составил 98%. Планируемая доля детей в 2012 году - 100%. Доля учебных заведений, находящихся в аварийном состоянии составила 0%. Доля учебных заведений, имеющих все виды благоустройства – 70%, в 2012 году планируется – 85%

В 2012 году произведены следующие работы в образовательных учреждениях района:

- замена оконных блоков (Кардымовская,Рыжковская средние школы, Соловьевская основная школа);

- ремонт кровли здания спортивного зала Тирянской средней школы, ремонт кровли из современных материалов здания Каменского детского сада (за счет средств спонсоров), капитальный ремонт части кровли  (начальный блок) Кардымовской средней школы;

- капитальный ремонт помещений для открытия детского сада в Мольковской начальной школе, текущий ремонт помещений Кардымовской средней школы (для размещения нового оборудования в рамках модернизации);

- ремонт канализации Тюшинской средней школы;

- разработка ПСД по переводу котельных Тирянской средней школы и Рыжковской средней школы на газ;

- Вместе с тем при подготовке учреждений образования к новому учебному году существует и ряд проблем.

- С учетом износа зданий учреждений  необходимо проведение комплексных капитальных ремонтов: электрооборудования (Соловьевская основная и Тюшинская средняя школы), сантехнического оборудованеия (Кардымовская, Рыжковская,  Шокинская), кровли (Кардымовская, Каменская, Соловьевская, Мольковская, детский сад «Солнышко»), ремонт и установка ограждений 14 образовательных учреждений.

- Во всех образовательных учреждениях сегодня существует потребность в восстановлении и строительстве оконных блоков.

- Ожидаемый социально-экономический эффект и реализация данной Программы позволит увеличить процент образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям:

- - укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений в целях повышения качества общего и дошкольного образования;

- - сохранить психофизическое развитие и здоровье детей;

- - провести комплексный капитальный и текущий ремонты;

- - подготовить учреждения к новому учебному году и отопительному периоду;

- - создать комфортные и безопасные условия в учреждениях образования для организации образовательного процесса, обеспечить современным учебным оборудованием.

- За последние годы большое внимание стало уделяться охране труда и экологии в учреждениях образования. Необходимо провести следующие мероприятия:

- - проведение аттестации рабочих мест - 89% учреждений;

- - прохождение периодических медосмотров - 100%.

- Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- - организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны труда;

- - контроль за соблюдением работниками законодательства РФ об охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда, других локальных нормативно-правовых актов организации;

- - организация профилактической работы по предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда;

- - информирование и консультирование работников организации, в том числе ее руководителя по вопросам охраны труда;

- - оказание помощи в учебных заведениях и проведение измерений параметров опасных и вредных производственных факторов, в оценке травмобезопасности оборудования, приспособлений;

- - организация, методическое руководство аттестацией рабочих мест по условиям труда, сертификацией работ по охране труда и контроль за их проведением;

- - проведение совместно с представителями учебных заведений и участием уполномоченных лиц по охране труда, профессиональных союзов проверок, обследований технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов, приспособлений, средств коллективной и индивидуальной защиты работников, состояния санитарно-технических устройств, работы вентиляционных систем на соответствие требованиям охраны труда;

- - обеспечение учебных заведений локальными нормативно-правовыми актами, наглядными пособиями и учебными материалами по охране труда;

- - организация своевременного обучения по охране труда работников организации, в том числе ее руководителей, и участие в работе комиссии по проверке знаний требований охраны труда;

- - анализ и обобщение предложений по расходованию средств фонда охраны труда учебных подразделений, разработка направлений их наиболее эффективного использования, подготовка обоснований для выделения учебным заведениям средств на проведение мероприятий по охране труда и экологии.

- На сегодняшний день состояние дел по охране труда в учреждениях образования в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ нуждается в принятии и реализации практических мер, способных обеспечить переход образовательных учреждений на современный путь развития, обеспечения здоровых и безопасных условий труда.

- Приоритетными мероприятиями на данный момент являются обучение проведение экспертизы условий труда.

- Наша задача - интегрировать все имеющиеся ресурсы и возможности для скорейшего достижения конкретных весомых результатов по оснащению учреждений средствами безопасности пребывания в учреждениях и созданию комфортных условий для организации учебного и воспитательного процессов.

Раздел 2. Цель, задачи ведомственной целевой программы, а также измеряемые количественные показатели их достижения по годам реализации программы.

Целью программы является приведение технического состояния объектов образования в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарным и противопожарным нормам.

В соответствии с поставленной целью определены задачи реализации программы:

- Ремонт ограждающих конструкций зданий;

-Аттестация рабочих мест в 14 ОУ;

- Ревизия и ремонт наружных и внутренних инженерных систем;

- - Улучшение технической базы учреждений образования;

- Общий срок реализации программы 2013 год.

3. Перечень программных мероприятий

Мероприятия программы предусматривают проведение ремонта объектов образования МО «Кардымовский район».

В результате осуществления намеченных программных мероприятий будет укреплена материально-техническая база учреждений образования. В свою очередь это окажет существенное влияние на повышение безопасности, сокращение аварийных ситуаций в конструкциях несущих элементов зданий и инженерных систем, соответствие объектов санитарно-гигиеническим условиям, выполнение требований санитарных норм и правил и предписаний органов противопожарной безопасности и санэпиднадзора по эксплуатации учреждений образования.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнитель | Объем финансирования(тыс.руб.) | Источник финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1.Ремонт ограждающих конструкций зданий |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт кровли зданий учреждений образования МО «Кардымовский район» | 2013г. | Руководители ОУ | 0 |  |
| 2. | Ремонт и замена оконных и дверных блоков | 2013г. | Руководители ОУ | 0 |  |
| 3. | Капитальные и косметические ремонты зданий и помещений образовательных учреждений | 2013г. | Руководители ОУ | 0 |  |
| Итого: в том числе: по источникам финансирования |  |  |  | 0 |  |
| Задача 2. Ревизия и ремонт наружных и внутренних инженерных систем |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция и строительство систем отопления | 2013г. | Руководители ОУ | 0 |  |
| 2. | Реконструкция и строительство систем электроснабжения | 2013г. | Руководители ОУ | 0 |  |
| 3/ | Реконструкция и строительство систем водоснабжения и канализации | 2013 г. | Руководители ОУ | 0 |  |
| Итого: в том числе: по источникам финансирования |  |  |  | 0 |  |
| Задача 3.Улучшение технической базы учреждений образования |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение транспорта для подвоза учащихся | 2013г. | Отдел образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район» | 0 |  |
| Итого: в том числе: по источникам финансирования |  |  |  | 0 |  |
| Всего по программе: в том числе: по источникам финансирования |  |  |  | 0 |  |

- Система управления реализацией ведомственной

целевой программы

Мероприятия Программы реализуются за счет средств районного бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет 0 тыс. рублей.

Заказчик Программы – Отдел образования Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (далее – Заказчик Программы)  обеспечивает реализацию мероприятий Программы посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания. Заказчик Программы осуществляет мониторинг мероприятий Программы и принимает меры для привлечения дополнительных источников финансирования Программы.

Процесс реализации Программы будет осуществляться в сроки, указанные в Программе, следующими исполнителями: Отделом Образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, муниципальными бюджетными образовательными учреждениями.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для реализации Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Участие в реализации Программы юридических лиц будет осуществляться на конкурсной основе с последующим заключением контрактов в соответствии с федеральным законодательством.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик Программы.