

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**от 21.04.2014 № 0293**

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области на 2014-2020 годы» |

В соответствии со статьей 179,179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 02.08.2013 г № 0502 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области» Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области на 2014-2020 годы».

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от от Пост. от 26.08.13 № 0538 «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области на 2013-2020 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области С.В. Ануфриева.

5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | **О.В. Иванов** |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

«Кардымовский район» Смоленской области

от 21.04.2014 № 0293

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа**

**«Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»**

(в ред.постановления Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 10.12.2014 № 00847)

п. Кардымово, 2014

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области на 2014-2020 годы» (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями от 21 апреля 2011 года) |
| Заказчик Программы | Отдел строительства и коммуникаций Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |
| Разработчик Программы | Отдел строительства и коммуникаций Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |
| Цели и задачи Программы | **Цель Программы** – содействие экономическому и социальному развитию Кардымовского района, повышению уровня жизни населения за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети (УДС) в соответствии с потребностями экономики и населения.  **Задачи Программы:**  **В экономике:**  содействие экономическому развитию района за счет совершенствования УДС, способной удовлетворить возрастающий спрос пользователей на перевозки автомобильным транспортом;  **В социальной сфере:**  улучшение транспортной доступности всей территории, повышение мобильности и деловой активности населения за счет обеспечения круглогодичного комфортного транспортного сообщения;  **В бюджетной сфере:**  Увеличение доходов бюджетной сферы вследствие: развития сферы услуг на объектах дорожной инфраструктуры;  **Оптимизация бюджетных расходов вследствие:**  повышения эффективности расходов на дорожное хозяйство за счет более эффективного планирования;  **В дорожном хозяйстве:**  формирование муниципальной дорожной сети на основе координируемого развития федеральных, областных автомобильных дорог. |
| Целевые показатели Программы | Наличие межевых планов и технических паспортов на все объекты дорожного хозяйства общей протяженностью 208,324 км, капитальный ремонт дорожной сети с асфальтобетонным покрытием – 41,6 км, увеличение дорог с асфальтобетонным покрытием за счет реконструкции дорожной сети с грунтовым покрытием – на 35,1 км, увеличение дорог с железобетонным покрытием за счет реконструкции дорожной сети с грунтовым покрытием и покрытием из ПГС – на 18 км; снижение аварийности на дорогах района, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2020 годы |
| Объемы и источники  финансирования  Программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (далее также - районный бюджет) составит 60,0 тыс.рублей,  в т.ч. по годам:  2014 год – 00,0 тыс.руб.,  2015 год – 20,0 тыс.руб.,  2016 год – 20,0 тыс. руб.,  2017 год – 20,0 тыс. руб.,  2018 год – 0,0 тыс. руб.,  2019 год – 0,0 тыс. руб.,  2020 год – 0,0 тыс. руб. |

**Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.**

Кардымовский район расположен в центре Смоленской области. Его площадь составляет 1093,8 кв. км. *Транспортно-географическое положение* района уникально: Кардымовский район является важнейшим транспортным и коммуникационным узлом. С востока на запад идет транспортный коридор, связывающий Центральную Россию с Западной Европой (рис. 1). Его основой являются железнодорожная и автомобильная магистраль Москва – Минск – Варшава – Берлин. Через Кардымовский район проходит кратчайший путь из Центральной России в Западную Европу: расстояние от пос. Кардымово до Берлина составляет 1495 км. Географическое положение Кардымовского района является важнейшим ресурсом регионального развития.

Вследствие того, что объем внешнеторговых грузовых перевозок через Смоленскую область составляет почти 2/3 всего российского грузооборота и количество автотранспортных средств на территории области ежегодно увеличивается на 5-10%, за последние 5 лет существенно возросла транспортная нагрузка и на улично-дорожную сеть населенных пунктов Кардымовского района. Сеть автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения играет роль опорного каркаса территориального и социально-экономического развития района, формирует надежные связи между населенными пунктами и объектами транспортной системы Смоленской области. Однако она не соответствует современным социальным, экономическим потребностям жителей района.

В 2013 г. в населенных пунктах Кардымовского района общая протяженность улиц, проездов, составляет 208,324 км (таблица 1 Приложения к Программе.). Эта протяженность практически сопоставима с протяженностью УДС города Смоленска.

По типу покрытия улично-дорожная сеть на территории района делится на 4 типа: асфальтобетонным покрытием (56,011 км) , покрытием из ж/б плит(4,151 км), покрытием из песчано-гравийной смеси ( 22,395 км) и грунтовым покрытием (128,167 км). Процентное соотношение типов покрытия к общей протяженности УДС указано на диаграмме:

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния муниципальных автомобильных дорог общего пользования во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения.

Основные характеристики улично-дорожной сети представлены в таблице 1:

Таблица 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **Наименование параметров и элементов обустройства** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | Протяженность улиц, проспектов, переулков, проездов, дорог с а/б покрытием | км | 56,011 |
| 2 | Протяженность гравийных и щебеночных, покрытий, подлежащих содержанию | км | 22,395 |
| 3 | Протяженность грунтовых покрытий, подлежащих содержанию | км | 128,167 |
| 4 | Протяженность ж/б покрытий, подлежащих содержанию | км | 4,151 |

Для содержания и ремонта муниципальных автомобильных дорог и искусственных сооружений заключаются договоры со специализированными организациями: Кардымовским филиалом СОГБУ «Смоленскавтодор», но, в следствии высокого физического износа технических средств – 70% данной организации и увеличевшегося транспортного потока на территории Кардымовского района, мероприятия по содержанию и ремонту эффекта по снижению износа объектов дорожной инфраструктуры не имеют.

На территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области имеются бесхозяйные автомобильные дороги (11,5 км). Эти автомобильные дороги являются подъездами к населенным пунктам общественного транспорта. Состояние покрытий данных дорог - неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт.

Неудовлетворительная конъюктура улично-дорожной сети негативно влияет на состояние окружающей среды. Улицы населенных пунктов не имеют ливневой канализации. Отсутствие продольных и поперечных уклонов на отдельных улицах приводит к образованию застоев воды и грязи. Изношенность наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям оснований и покрытий улиц.

Все вышеперечисленные проблемы не возможно решить без комплексного подхода. Поэтому необходимо решать стоящие перед нами задачи по совершенствованию и развитию улично-дорожной сети (УДС) с помощью программно-целевого метода.

**Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели Программы.**

Цель Программы – содействие экономическому и социальному развитию Кардымовского района, повышению уровня жизни населения за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети (УДС) в соответствии с потребностями экономики и населения.

Задачи Программы:

В экономике:

содействие экономическому развитию района за счет совершенствования УДС, способной удовлетворить возрастающий спрос пользователей на перевозки автомобильным транспортом;

В социальной сфере:

улучшение транспортной доступности всей территории, повышение мобильности и деловой активности населения за счет обеспечения круглогодичного комфортного транспортного сообщения;

В бюджетной сфере:

Увеличение доходов бюджетной сферы вследствие: развития сферы услуг на объектах дорожной инфраструктуры;

Оптимизация бюджетных расходов вследствие:

повышения эффективности расходов на дорожное хозяйство за счет более эффективного планирования;

В дорожном хозяйстве:

формирование муниципальной дорожной сети на основе координируемого развития федеральных, областных автомобильных дорог.

Целевые показатели программы:

1.Наличие межевых планов и технических паспортов на все объекты дорожного хозяйства общей протяженностью 208,324 км,

2.Капитальный ремонт дорожной сети с асфальтобетонным покрытием – 41,6 км, увеличение дорог с асфальтобетонным покрытием за счет реконструкции дорожной сети с грунтовым покрытием – на 35,1 км,

3.Увеличение дорог с железобетонным покрытием за счет реконструкции дорожной сети с грунтовым покрытием и покрытием из ПГС – на 18 км;

4.Снижение аварийности на дорогах района,

5.Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети.

**Раздел 3. Перечень программных мероприятий.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Срок реализации** | | **Исполнитель** | | **Объем финансирования (тыс, руб.)** | | | | | | | | | **Источник финансирования** |
| **всего** | **в том числе по годам** | | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | | **2020** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 |
| **Задача 1. Содействие экономическому развитию района за счет совершенствования УДС, способной удовлетворить возрастающий спрос пользователей на перевозки автомобильным транспортом** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Разработка нормативно-правовых актов направленных на формирование организационного, финансового и контрольного механизмов совершенствования УДС | 2014-2020 гг. | | Отдел строительства и коммуникаций Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |
| 1.2 | Ремонт, капитальный ремонт, реконструкция улично-дорожной сети п. Кардымово, Смоленской области (осуществление контроля за производством работ и документальное сопровождение) | 2014-2020 гг. | | Отдел строительства и коммуникаций Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |
| **Итого:**  в том числе: | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |  |
| средства районного бюджета | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |  |
| **Задача 2. Улучшение транспортной доступности всей территории, повышение мобильности и деловой активности населения за счет обеспечения круглогодичного комфортного транспортного сообщения** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | «Формирование земельных участков для вновь устанавливаемых остановочных павильонов на муниципальных автобусных маршрутах Кардымовского района | 2014-2020 гг.. | | Отдел строительства и коммуникаций Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | | 15,00 | 0 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | | 0 | Районный бюджет |
| **Итого:**  в том числе:  средства районного бюджета | | | | | | **15,00** | **0** | **5,00** | **5,00** | **5,00** | **0** | **0** | | **0** |  |
| **15,00** | **0** | **5,00** | **5,00** | **5,00** | **0** | **0** | | **0** |  |
| **Задача 3. Увеличение доходов бюджетной сферы вследствие: развития сферы услуг на объектах дорожной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Организационно-правовое сопровождение Администраций сельских поселений Кардымовского района в части развития платных муниципальных услуг на выдачу технических условий на размещения объектов придорожного сервиса. | 2014-2020 гг | | Отдел строительства и коммуникаций Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Районный бюджет |
| **Итого:**  в том числе:  средства районного бюджета | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |  |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |  |
| **Задача 4. Формирование муниципальной дорожной сети на основе координируемого развития федеральных, областных автомобильных дорог** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Техническая инвентаризация дорог общего пользования местного значения | | 2014-2020 гг. | | Отдел строительства и коммуникаций Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области,  редакция «Знамя труда» | 45,00 | 0 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | | Районный бюджет |
| **Итого:**  в том числе: | | | | | | **45,00** | **0** | **15,00** | **15,00** | **15,00** | **0** | **0** | **0** | |  |
| средства районного бюджета | | | | | | **45,00** | **0** | **15,00** | **15,00** | **15,00** | **0** | **0** | **0** | |  |
| **Всего по программе:**  **в том числе:** | | | | | | **60,00** | **0** | **20,00** | **20,00** | **20,00** | **0** | **0** | **0** | |  |
| **средства районного бюджета** | | | | | | **60,00** | **0** | **20,00** | **20,00** | **20,00** | **0** | **0** | **0** | |  |

**Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения программы.**

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (далее также - районный бюджет) составит 60,0 тыс.рублей,

в т.ч. по годам:

2014 год – 00,0 тыс.руб.,

2015 год – 20,0 тыс.руб.,

2016 год – 20,0 тыс. руб.,

2017 год – 20,0 тыс. руб.,

2018 год – 0,0 тыс. руб.,

2019 год – 0,0 тыс. руб.,

2020 год – 0,0 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению с учетом с учетом складывающейся экономической ситуации по всем направлениям, а также объемом районного бюджета на соответствующий финансовый год, предусматривающих средства на реализацию Программы

**Раздел 5. Механизм реализации программы.**

Механизм реализации Программы – это система скоординированных по срокам и объему финансирования мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Исполнителями Программы являются структурные подразделения Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Кардымовского района и муниципальные бюджетные учреждения.

Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Управление Программой осуществляет заказчик Программы.

Заказчик Программы:

- обеспечивает реализацию Программы и её финансирование;

- осуществляет координацию деятельности её исполнителей и участников;

- представляет в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- осуществляет мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;

- осуществляет формирование аналитической информации о реализации мероприятий Программы;

- контролирует целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств;

- осуществляет подготовку и предоставление ежегодных отчетов о реализации Программы;

- организует размещение на интернет-сайте текста Программы и информацию о результатах её реализации.

Порядок финансирования мероприятий программы из средств районного бюджета осуществляется путем выделения средств с последующим перечислением исполнителям конкретных мероприятий в установленном законом порядке.

Корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы осуществляется путем внесения изменений в Программу и оформляется Постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район».

Контроль за реализацией Программы осуществляется Заместителем Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский район».