АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  31.12. 2014        №  00934

О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012 – 2014 годы на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области»

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012 – 2014 годы на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» от 30.12.2011 № 0808, изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2.Постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 25.02.2014 № 0164 считать утратившим силу

3. Настоящее постановление опубликовать  в районной газете «Знамя труда».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Ануфриева С.В.

5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания, за исключением положений, содержащихся в программе и касающихся финансирования программных мероприятий на 2015 и 2020 годы, которые применяются к правоотношениям, возникающим с 1 января 2015 года.

| Глава Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | О.В. Иванов |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

«Кардымовский район» Смоленской области

от 30.12.2011     № 0808

МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»

п. Кардымово, 2014

П А С П О Р Т

муниципальной программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области на 2014-2020 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 06.10.2003 г. « 131- ФЗ» «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», Устав муниципального образования «Кардымовский район» смоленской области. |
| Заказчик Программы | Отдел строительства и коммуникаций Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |
| Разработчик Программы | Отдел строительства и коммуникаций Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы - реализация положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». Основными целями Программы являются: повышение энергетической эффективности потребления ресурсов и экономии бюджетных средств в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области Задачи программы: реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде муниципального образования, в системах коммунальной инфраструктуры, в транспортном комплексе, в бюджетном секторе. |
| Целевые показатели Программы | -экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении; - экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении; -экономия воды в натуральном и стоимостном выражении; -экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (далее также - районный бюджет) составит 120 тыс.рублей, в т.ч. по годам: 2014 год – 00,0 тыс. руб., 2015 год – 20,0 тыс. руб., 2016 год – 20,0 тыс. руб., 2017 год – 20,0 тыс. руб., 2018 год – 20,0 тыс. руб., 2019 год – 20,0 тыс. руб., 2020 год – 20,0 тыс. руб. |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.

Жилищный фонд муниципального образования по состоянию на 01.01.2009 года составляет 290,7 тыс. кв. м и характеризуется следующим уровнем благоустройства: 53% жилых помещений оборудованы водопроводом, 26,8% -горячим водоснабжением, 45%  канализацией, 47,6%  центральным отоплением, 72,8%  газом.

Потребляемые в муниципальном образовании топливно-энергетические ресурсы представлены тепловой и  электрической энергией, газом, и твердым топливом.

На территории муниципального образования услугами теплоснабжения обеспечено 74,4 тыс. м.кв. жилья, водоснабжения 104 тыс. м.кв. жилья.

Снабжение потребителей района теплом осуществляется от 3-х угольных,8-и газовых, 3-х электрических котельных из которых11 муниципальные. Мощность всех котельных составляет 42,57 Гкал/час. Общий отпуск тепловой энергии в сеть, включая отпуск от ведомственных котельных составил за 2009 год 40,5 тыс. Гкал, в том числе отпущено: населению 18,2 тыс. Гкал, бюджетным организациям 4,5 тыс. Гкал.  Потери тепловой энергии в 2009 году составили 10,4 тыс. Гкал, что составляет 25 % от общего количества, поданного в сеть тепла.

Тепловые сети муниципального образования имеют протяженность 11,36 км, 65% сетей проложены подземно. Имеется 3 центральных тепловых пункта, через которые осуществляется присоединение потребителей по независимой схеме. Остальные потребители подключены по зависимой схеме через элеваторные узлы, расположенные в 12-ти  зданиях.  Свыше 65%  (7 км) тепловых сетей со сроком службы более 24 лет требует замены, 65% (32 шт.) котлов и другого котельного оборудования устарело, имеет низкий КПД, отслужило нормативный срок службы и требует замены или модернизации.

Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в муниципальном образовании за последние годы показывает, что произошло существенное изменение структуры тепловых и энергетических нагрузок. Значительная часть потребляемого тепла используется неэффективно по независящим от населения причинам. Огромные потери энергоресурсов происходят при эксплуатации инженерных систем и оборудования, мелкие котельные крайне неэкономично сжигают топливо, энергетическое оборудование в этих котельных характеризуется отсутствием автоматического регулирования и средств контроля. Во многих котельных водоподготовка производится некачественно, производительность водоподготовительного оборудования ниже требуемого, что значительно увеличивает расход топлива для выработки энергии.

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат муниципального образования, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее – муниципальные здания), и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Энерго- и ресурсосбережение является основополагающей   задачей экономики Кардымовского района. Решение этой проблемы  позволяет значительно снизить нагрузку на бюджеты муниципальных образований всех уровней района, сдержать рост энергетических тарифов, повысить конкурентоспособность экономики и увеличить предложения на рынке труда.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с Концепцией повышения энергетической эффективности экономики Смоленской области и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011 – 2020 годы» утвержденной распоряжением Администрации Смоленской области от 24.09. 2009 № 1205-р.

Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее -ТЭР) и воды в общей политике социально-экономического развития муниципального образования, определяет приоритетные и наиболее экономически эффективные мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В программе определяются технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели Программы.

Цель Программы- реализация положений Федерального закона от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». Основными целями Программы являются:  повышение энергетической эффективности потребления ресурсов и экономии бюджетных средств в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области

Задачи программы: реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде муниципального образования, в системах коммунальной инфраструктуры, в транспортном комплексе, в бюджетном секторе.

Целевые показатели программы:

1.Значения ожидаемых целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе, достижение которых обеспечивается в результате реализации  подпрограммы и позволяющие контролировать ход реализации Программы по годам ее реализации:

| №№ | Показатель | Ед. изм | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/м2 общей площади | 0,135 | 0,131 | 0,129 | 0,127 | 0,125 | 0,120 | 0,116 |
| 2. | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/м2 общей площади | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | м3\ на 1 человека | 0,0132 | 0,0128 | 0,0124 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 |
| 4. | Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | м3\ на 1 человека | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетным учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч/1 человека | 1013 | 983 | 969 | 953 | 939 | 925 | 901 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВтч/1 человека | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными, муниципальными заказчиками | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13. | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме государственных, муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных, муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных нужд (в стоимостном выражении) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

2.Значения ожидаемых целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в  жилищном фонде, достижение которых обеспечивается в результате реализации  подпрограммы и позволяющие контролировать ход реализации Программы по годам ее реализации:

| №№ | Показатель | Ед. изм | Ожидаемые результаты реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 этап |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории, муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории муниципального образования |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | единиц | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13. | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/1кв.метр общей площади | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,18 |
| 14. | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/1кв.метр общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/на 1кв.метр общей площади | 2,36 | 2,29 | 2,22 | 2,15 | 2,07 | 2 | 1,95 |
| 16. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/на 1кв.метр общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/1кв.метр общей площади | 13,9 | 13,6 | 13,2 | 12,5 | 12,3 | 12,0 | 11,8 |
| 18. | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/1кв.метр общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/на 1кв.метр общей площади | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/на 1кв.метр общей площади | - | - | - | - | - | - | - |

3.Значения ожидаемых целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры,  достижение которых обеспечивается в результате реализации подпрограммы и позволяющие контролировать ход реализации Программы по годам ее реализации:

| №№ | Показатель | Ед. изм | Ожидаемые результаты реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии |  | 175,2 | 162,9 | 158,1 | 149,3 | 143,4 | 138,2 | 133,1 |
| 3. | динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче | Тыс. Гкал/год | 7,3 | 6,1 | 5,5 | 4,9 | 3,6 | 3,2 | 2,8 |
| 4. | динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | Тыс. м³ | 72,2 | 64,5 | 49,2 | 41,0 | 35,3 | 30,1 | 25,5 |
| 5. | динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды. |  | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень программных мероприятий.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнитель | Объем финансирования (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере энергосбережения в Кардымовском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка нормативно-правовых актов направленных на формирование организационного, финансового и контрольного механизмов, обеспечивающих создание условий для энергосбережения в Кардымовском районе | 2014-2020 г.г. | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого: в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| средства районного бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 2. Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде муниципального образования, в системах коммунальной инфраструктуры, в транспортном комплексе, в бюджетном секторе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка энергосберегающих электроламп | 2014-2020 г.г. | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 | Районный бюджет |
| Итого: в том числе: |  |  |  | 120,00 | 0,00 | 20,00 | 20,0 | 20,00 |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |
| средства районного бюджета |  |  |  | 120,00 | 0,00 | 20,00 | 20,0 | 20,00 |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |
| внебюджетные средства |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по программе: в том числе: |  |  |  | 120,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |
| средства районного бюджета |  |  |  | 120,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |
| внебюджетные средства |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения программы.

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (далее также - районный бюджет) составит  120 тыс.рублей,

в т.ч. по годам:

2014 год – 00,0 тыс. руб.,

2015 год – 20,0 тыс. руб.,

2016 год –  20,0 тыс. руб.,

2017 год –  20,0 тыс. руб.,

2018 год –  20,0 тыс. руб.,

2019 год –  20,0 тыс. руб.,

2020 год – 20,0 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению с учетом с учетом складывающейся экономической ситуации по всем направлениям, а также объемом районного бюджета на соответствующий финансовый год, предусматривающих средства на реализацию Программы

Раздел 5. Механизм реализации программы.

Механизм реализации Программы – это система скоординированных по срокам и объему финансирования мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Исполнителями Программы являются структурные подразделения Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Кардымовского района и муниципальные бюджетные учреждения.

Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Управление Программой осуществляет заказчик Программы.

Заказчик Программы:

- обеспечивает реализацию Программы и её финансирование;

- осуществляет координацию деятельности её исполнителей и участников;

- представляет в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- осуществляет мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;

- осуществляет формирование аналитической информации о реализации мероприятий Программы;

- контролирует целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств;

- осуществляет подготовку и предоставление ежегодных отчетов о реализации Программы;

- организует размещение на интернет-сайте текста Программы и информацию о результатах её реализации.

Порядок финансирования мероприятий программы из средств районного бюджета осуществляется путем выделения средств с последующим перечислением исполнителям конкретных мероприятий  в установленном законом порядке.

Корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы осуществляется путем внесения изменений в Программу и оформляется Постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район».

Контроль за реализацией Программы осуществляется Заместителем Главы  Администрации муниципального образования «Кардымовский район».