

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 27.02.2020 № 00131**

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» |

В соответствии со статьей 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 02.08.2013 г. № 0502 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области», Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу:

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 21.04.2014 г. № 0293 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования Кардымовский район» Смоленской области от 22.07.2015 г. № 00445 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 06.03.2019 г. № 00132 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 21.04.2014 № 0293».

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в сети «Интернет».

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Д.В. Тарасова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | **П.П. Никитенков** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержденапостановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 27.02.2020 № 00131 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа**

**«Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Кардымовский район»**

**Смоленской области»**

п. Кардымово

2020

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. |
| Заказчик Программы | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |
| Разработчик Программы | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы - содействие экономическому и социальному развитию Кардымовского района, повышению уровня жизни населения за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети (УДС) в соответствии с потребностями экономики и населения.Задачи Программы:1. Содействие экономическому развитию района за счет совершенствования УДС, способной удовлетворить возрастающий спрос пользователей на перевозки автомобильным транспортом.2. Улучшение транспортной доступности всей территории, повышение мобильности и деловой активности населения за счет обеспечения круглогодичного комфортного транспортного сообщения.3. Увеличение доходов бюджетной сферы вследствие: развития сферы услуг на объектах дорожной инфраструктуры.4. Формирование муниципальной дорожной сети на основе координируемого развития федеральных и областных автомобильных дорог. |
| Целевые показатели Программы | - количество межевых планов и технических паспортов на все объекты дорожного хозяйства;- протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием за счет реконструкции дорожной сети с грунтовым покрытием;- протяженность дорог с железобетонным покрытием за счет реконструкции дорожной сети с грунтовым покрытием и покрытием из ПГС. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2020 - 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (далее также - районный бюджет) составит 0,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам:2020 год - 0,0 тыс. рублей,2021 год - 0,0 тыс. рублей,2022 год - 0,0 тыс. рублей,2023 год - 0,0 тыс. рублей,2024 год - 0,0 тыс. рублей,2025 год - 0,0 тыс. рублей. |

**Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.**

Автомобильные дороги общего пользования, расположенные на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области подразделяются на дороги федерального значения, регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района и местного значения поселений.

Общая протяженность дорог на территории района составляет 575,8 км, в том числе:

- дорог федерального и регионального значения - 356,976 км;

- муниципальных улиц и дорог Кардымовского района - 208,324 км;

- дорог, собственник которых не был установлен - 10,5 км.

По типу покрытия улично-дорожная сеть района делится на 4 типа: с асфальтобетонным покрытием - 56,011 км, с покрытием из ж/б плит - 4,151 км, с покрытием из песчано-гравийной смеси - 22,395 км и грунтовым покрытием - 128,167 км. Таким образом, 65% улиц и сельских дорог не имеет современного покрытия, что неблагоприятно влияет на развитие района.

Развитие дорожной сети муниципального образования, ее обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание, является важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности и экономического развития муниципального образования

Вследствие того, что объем внешнеторговых грузовых перевозок через Смоленскую область составляет почти 2/3 всего российского грузооборота и количество автотранспортных средств на территории области ежегодно увеличивается на 5-10%, за последние 5 лет существенно возросла транспортная нагрузка и на улично-дорожную сеть населенных пунктов Кардымовского района. Сеть автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения играет роль опорного каркаса территориального и социально-экономического развития района, формирует надежные связи между населенными пунктами и объектами транспортной системы Смоленской области. Однако она не соответствует современным социальным, экономическим потребностям жителей района.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния муниципальных автомобильных дорог общего пользования во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения.

Для содержания и ремонта муниципальных автомобильных дорог и искусственных сооружений заключаются договора со специализированными организациями: Кардымовским филиалом СОГБУ «Смоленскавтодор», но, вследствие высокого физического износа технических средств - 70% данной организации и увеличившегося транспортного потока на территории Кардымовского района, мероприятия по содержанию и ремонту эффекта по снижению износа объектов дорожной инфраструктуры не имеют.

Неудовлетворительная конъюктура улично-дорожной сети негативно влияет на состояние окружающей среды. Улицы населенных пунктов не имеют ливневой канализации. Отсутствие продольных и поперечных уклонов на отдельных улицах приводит к образованию застоев воды и грязи. Изношенность наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям оснований и покрытий улиц.

Все вышеперечисленные проблемы невозможно решить без комплексного подхода. Поэтому необходимо решать стоящие перед нами задачи по совершенствованию и развитию улично-дорожной сети (УДС) с помощью программно-целевого метода.

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» предусматривает обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения и улучшение её технического и эксплуатационного состояния, улучшение качества жизни, создание благоприятных условий для проживания населения на территории муниципального образования.

**Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели Программы.**

Цель Программы - содействие экономическому и социальному развитию Кардымовского района, повышению уровня жизни населения за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети (УДС) в соответствии с потребностями экономики и населения.

Задачи Программы:

1. Содействие экономическому развитию района за счет совершенствования УДС, способной удовлетворить возрастающий спрос пользователей на перевозки автомобильным транспортом.

2. Улучшение транспортной доступности всей территории, повышение мобильности и деловой активности населения за счет обеспечения круглогодичного комфортного транспортного сообщения.

3. Увеличение доходов бюджетной сферы вследствие: развития сферы услуг на объектах дорожной инфраструктуры.

4. Формирование муниципальной дорожной сети на основе координируемого развития федеральных, областных автомобильных дорог.

Целевые показатели программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые показатели | Ед. изм. | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество межевых планов и технических паспортов на все объекты дорожного хозяйства | шт. | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2. | Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием за счет реконструкции дорожной сети с грунтовым покрытием | км | 10,5 | 12 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 |
| 3. | Протяженность дорог с железобетонным покрытием за счет реконструкции дорожной сети с грунтовым покрытием и покрытием из ПГС | км | 5,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 |

**3. Перечень программных мероприятий.**

Перечень программных мероприятий указан в приложении к Программе.

**Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения программы.**

Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (далее также - районный бюджет) составит 0,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам:

2020 год – 0,0 тыс. рублей,

2021 год – 0,0 тыс. рублей,

2022 год – 0,0 тыс. рублей,

2023 год – 0,0 тыс. рублей,

2024 год – 0,0 тыс. рублей,

2025 год – 0,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий программы подлежат ежегодному уточнению с учетом с учетом складывающейся экономической ситуации по всем направлениям, а также объемом районного бюджета на соответствующий финансовый год, предусматривающих средства на реализацию программы.

**Раздел 5. Механизм реализации программы.**

Механизм реализации программы – это система скоординированных по срокам и объему финансирования мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Исполнителями программы являются структурные подразделения Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Кардымовского района и муниципальные бюджетные учреждения.

Исполнители программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Управление программой осуществляет заказчик программы.

Заказчик программы:

- обеспечивает реализацию программы и её финансирование;

- осуществляет координацию деятельности её исполнителей и участников;

- представляет в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий программы на очередной финансовый год;

- осуществляет мониторинг результатов реализации мероприятий программы;

- осуществляет формирование аналитической информации о реализации мероприятий программы;

- контролирует целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств;

- осуществляет подготовку и предоставление ежегодных отчетов о реализации программы;

- организует размещение на интернет-сайте текста программы и информацию о результатах её реализации.

Корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации программы осуществляется путем внесения изменений в программу и оформляется постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется заместителем Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

|  |
| --- |
| Приложениек муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» |

**Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****мероприятия** | **Срок реализа****ции** | **Исполнитель** | **Объем финансирования (тыс. руб.)** | **Источник финанси****рования** |
| **всего** | **в том числе по годам** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Задача 1. Содействие экономическому развитию района за счет совершенствования УДС, способной удовлетворить возрастающий спрос пользователей на перевозки автомобильным транспортом** |
| 1.1 | Разработка нормативно-правовых актов направленных на формирование организационного, финансового и контрольного механизмов совершенствования УДС | 2020-2025 гг. | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Осуществление контроля за производством работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции улично-дорожной сети в п. Кардымово Смоленской области (документальное сопровождение) | 2020-2025 гг. | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Итого:**в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Задача 2. Улучшение транспортной доступности всей территории, повышение мобильности и деловой активности населения за счет обеспечения круглогодичного комфортного транспортного сообщения** |
| 2.1 | Формирование земельных участков для вновь устанавливаемых остановочных павильонов на муниципальных автобусных маршрутах Кардымовского района | 2020-2025 гг. | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Итого:**в том числе:средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Задача 3. Увеличение доходов бюджетной сферы вследствие: развития сферы услуг на объектах дорожной инфраструктуры**  |
| 3.1 | Организационно-правовое сопровождение Администраций сельских поселений Кардымовского района в части развития платных муниципальных услуг на выдачу технических условий на размещения объектов придорожного сервиса | 2020-2025 гг. | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Итого:**в том числе:средства районного бюджета | 0,00,0 | 0,00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Задача 4. Формирование муниципальной дорожной сети на основе координируемого развития федеральных, областных автомобильных дорог** |
| 4.1 | Техническая инвентаризация дорог общего пользования местного значения | 2020-2025 гг. | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Итого:**в том числе: | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| средства районного бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Всего по программе:****в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **средства районного бюджета** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |