

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 18.04.2022 № 00260**

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области» |

В соответствии со статьей 179,179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 11.02.2022 № 00069 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области» Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области».
2. Признать утратившими силу:

- постановление Администрации муниципального образования Кардымовский район» Смоленской области от 21.05.2020 года № 00272 «Об утверждении муниципальной программы «Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, к объектам социальной инфраструктуры»;

- постановление Администрации муниципального образования Кардымовский район» Смоленской области от 17.02.2021 года № 00086 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования Кардымовский район» Смоленской области от 22.03.2021 года № 00150 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования Кардымовский район» Смоленской области от 30.12.2021 года № 00629 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области».

1. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Исполняющий полномочия Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | **Д.В. Тарасов** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Администрации муниципального образования«Кардымовский район» Смоленской областиот 18.04.2022 № 00260УТВЕРЖДЕНАпостановлением Администрации муниципального образования«Кардымовский район» Смоленской областиот 18.04.2022 № 00260 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области (далее – программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области. Начальник отдела Воронцова Ирина Владимировна |
| Период реализации муниципальной программы | 2022-2027 годы |
| Цель муниципальной программы | Повышение надежности и эффективности работы объектов жилищно-коммунального хозяйства. |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования программы составит - 2 600,0 тыс. рублей, в т.ч.:- средства муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (далее также - районный бюджет) - 0,0 тыс. рублей;- средства бюджетов поселений Кардымовского района Смоленской области - 2 600,0 тыс. рублей.По годам объем финансирования будет следующим:2022 год - 2 600,0 тыс. руб., из них:- средства районного бюджета - 0,0 тыс. руб;- средства бюджетов поселений Кардымовского района Смоленской области - 2 600,0 тыс. рублей.2023 год - 0,0 тыс. руб.,2024 год - 0,0 тыс. руб.,2025 год - 0,0 тыс. руб.,2026 год - 0,0 тыс. руб.,2027 год - 0,0 тыс. руб. |

**Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (2021 год) | Планируемое значение показателя |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Количество разработанных схем водоснабжения и водоотведения | шт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Количество разработанных схем теплоснабжения | шт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Протяженность реконструированных/капитально отремонтированных/построенных сетей теплоснабжения  | км | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,5 |
|  | Протяженность реконструированных/капитально отремонтированных/построенных сетей водоснабжения  | км | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 |
|  | Протяженность реконструированных/капитально отремонтированных/построенных сетей водоотведения  | км | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |

**Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. Региональный проект**  |
| Участие в региональных проектах не предусмотрено |
| **2. Ведомственный проект**  |
| Участие в ведомственных проектах не предусмотрено |
| **3. Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и реконструкция систем централизованного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»** |
| Начальник отдела строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Воронцова Ирина Владимировна |
| 3.1. | Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования | повышение энергетической и экономической эффективности системы коммунальной инфраструктуры | количество разработанных схем водоснабжения и водоотведения; количество разработанных схем теплоснабжения |
| 3.2. | Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение) в целях повышения качества и надежности, предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг | повышение уровня надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры и повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг | протяженность реконструированных/капитально отремонтированных/построенных сетей теплоснабжения; протяженность реконструированных/капитально отремонтированных/построенных сетей водоснабжения; протяженность реконструированных/капитально отремонтированных/построенных сетей водоотведения |

**Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.руб.) |
| всего | 2022год | 2023год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| В целом по муниципальной программе, в том числе: | 2 600,0 | 2 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджетов поселений Кардымовского района Смоленской области | 2 600,0 | 2 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Приложение**

**к паспорту муниципальной программы**

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Количество разработанных схем водоснабжения и водоотведения | Источник получения информации: Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |
|  | Количество разработанных схем теплоснабжения | Источник получения информации: Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |
|  | Протяженность реконструированных/капитально отремонтированных/построенных сетей теплоснабжения  | Источник получения информации: Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |
|  | Протяженность реконструированных/капитально отремонтированных/построенных сетей водоснабжения  | Источник получения информации: Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |
|  | Протяженность реконструированных/капитально отремонтированных/построенных сетей водоотведения  | Источник получения информации: Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |

Раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области разработана во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и предусматривает развернутый план действий, направленный на обеспечение потребностей жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых услуг на территории Кардымовского района.

Жилищно-коммунальное хозяйство для района было и остается первоочередной по важности и значимости сферой деятельности. Главной задачей Администрации в жилищно-коммунальной сфере по-прежнему остаётся создание комфортных условий проживания граждан в жилых помещениях, предоставление населению качественных коммунальных услуг.

Основной и трудноразрешимой проблемой в сфере коммунального хозяйства является высокий физический износ основных фондов объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Программа станет основанием для совершенствования бюджетной политики муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в сфере развития коммунальной инфраструктуры, привлечения целевых средств областного и федерального бюджетов, средств институциональных и частных инвесторов.

На основании программы будут формироваться инвестиционные программы коммунального комплекса, городского и сельских поселений района по развитию систем водоснабжения и водоотведения, систем теплоснабжения и объектов.

Результатом реализации программы будет строительство новых и модернизация существующих систем коммунальной инфраструктуры, повысится качество предоставляемых услуг на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

**Раздел 2. Сведения о региональных проектах**

Финансирование по региональным проектам не предусмотрено.

**Раздел 3. Сведения о ведомственных проектах**

Финансирование по ведомственным проектам не предусмотрено.

**Раздел 4. Паспорта комплексов процессных мероприятий**

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий «Модернизация и реконструкция систем централизованного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»**

**Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Начальник отдела строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Воронцова Ирина Владимировна |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области» |

**Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (2021 год) | Планируемое значение показателя реализации  |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Количество разработанных схем водоснабжения и водоотведения | шт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Количество разработанных схем теплоснабжения | шт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Протяженность реконструированных/капитально отремонтированных/построенных сетей теплоснабжения  | км | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,5 |
|  | Протяженность реконструированных/капитально отремонтированных/построенных сетей водоснабжения  | км | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 |
|  | Протяженность реконструированных/капитально отремонтированных/построенных сетей водоотведения  | км | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |

**Раздел 5. Сведения о финансировании структурных элементов муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Участник муниципальной программы | Источник финансового обеспече ния  | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| **1. Региональный проект**  |
| Финансирование по региональным проектам не предусмотрено. |
| **2. Ведомственный проект**  |
| Финансирование по ведомственным проектам не предусмотрено. |
| **3. Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и реконструкция систем централизованного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»** |
| 3.1. | Расходы на реализацию мероприятий по обслуживанию, ремонту, строительству и изготовлению проектно-сметной документации сетей коммунальной инфраструктурыв том числе:Кардымовское г/п;Каменское с/п;Тюшинское с/п;Шокинское с/п | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | средства бюджетов поселений Кардымовского района Смоленской области  | 2 600,01 000,0800,0800,00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий | средства бюджетов поселений Кардымовского района Смоленской области | 2 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | средства бюджетов поселений Кардымовского района Смоленской области | 2 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |